# Plan de pruebas y evidencias

DUCO ASISTE · FASE 2 · METODOLOGÍA SCRUM

Entregable N.º 7  |  Versión 1.0  |  26 de octubre de 2026

Proyecto: asistente web de inteligencia artificial con Ollama para responder consultas y orientar la navegación del sitio de Duoc UC.

# 1. Objetivo y alcance

Definir pruebas funcionales y no funcionales por sprint, asociadas a los requerimientos oficiales R-1 a R-24 y a las tareas del Kanban. Este documento sirve para ejecutar pruebas, registrar resultados reales y adjuntar evidencias observables. La creación de un caso de prueba no acredita su ejecución ni la implementación de la funcionalidad.

# 2. Estado y criterio de honestidad documental

Al preparar este plan, el equipo aún no ha ejecutado formalmente las pruebas ni aportado capturas o logs verificables. En consecuencia, todos los casos se registran como «No ejecutado» y sin resultado obtenido. Los estados «Terminado» del Kanban describen avance de tareas, no aprobación automática de pruebas. El Sprint 4 se encuentra planificado y no debe figurar como validación ya realizada.

# 3. Preparación y procedimiento

Ambiente: equipo local con la aplicación web y Ollama; navegador Chrome o Edge. Anotar versiones y URL/puerto real antes de ejecutar.

Registrar la fecha, ejecutor, versión o commit del código, entradas utilizadas y comportamiento observado.

Comparar comportamiento observado con el resultado esperado; asignar estado Aprobado, Fallido, Bloqueado o No ejecutado.

Guardar capturas o videos con código de caso (por ejemplo CP-01_2026-10-26.png), y añadir ruta o enlace verificable.

En caso de fallo, registrar incidencia, corrección aplicada y fecha de repetición de la prueba.

# 4. Matriz de trazabilidad por sprint

La columna «Kanban» indica el estado de implementación registrado en el tablero original, no el resultado de ejecución de la prueba.

## Sprint 1 — Casos de prueba

| Caso | Requisito | Tarea | Prueba y avance Kanban | Estado prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | R-1 | E4-H1-T02 | Abrir y cerrar el chat Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-02 | R-2 | E1-H1-T01 | Enviar una consulta Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-03 | R-3 | E1-H1-T02 | Consulta vacía Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-04 | R-4 | E4-H1-T03 | Distinguir mensajes Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-05 | R-5 | E1-H1-T04 | Varias consultas consecutivas Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-06 | R-1 | E4-H1-T04 | Continuidad al navegar Kanban: Pendiente | No ejecutado |

Procedimientos y criterios de aceptación:

CP-01 — Abrir y cerrar el chat. Pasos: Cargar sitio; abrir chat; cerrar; volver a abrir.  Resultado esperado: El chat se abre y cierra sin errores ni bloquear la página.  Evidencia sugerida: Captura antes/después.

CP-02 — Enviar una consulta. Pasos: Escribir pregunta válida y pulsar Enviar.  Resultado esperado: La consulta se envía una sola vez y el usuario recibe confirmación visual.  Evidencia sugerida: Captura de consulta enviada.

CP-03 — Consulta vacía. Pasos: Intentar enviar campo vacío o espacios.  Resultado esperado: No se procesa; aparece indicación clara.  Evidencia sugerida: Captura del mensaje.

CP-04 — Distinguir mensajes. Pasos: Enviar dos preguntas y observar burbujas.  Resultado esperado: Mensajes del usuario y de Duco diferenciados.  Evidencia sugerida: Captura del diálogo.

CP-05 — Varias consultas consecutivas. Pasos: Hacer una pregunta y después otra en el mismo chat.  Resultado esperado: Se acepta una segunda consulta sin reiniciar la conversación.  Evidencia sugerida: Captura de dos intercambios.

CP-06 — Continuidad al navegar. Pasos: Abrir chat, navegar y regresar a la sección.  Resultado esperado: La interfaz se mantiene disponible según diseño.  Evidencia sugerida: Video corto o capturas.

Resultado obtenido: pendiente de ejecución. Referencias a evidencias: pendientes de adjuntar.

## Sprint 2 — Casos de prueba

| Caso | Requisito | Tarea | Prueba y avance Kanban | Estado prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-07 | R-6 | E2-H1-T01 | Conectividad Ollama Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-08 | R-6 | E2-H1-T02 | Envío de prompt Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-09 | R-7 | E2-H1-T03 | Mostrar respuesta IA Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-10 | R-8 | E2-H1-T04 | Ollama desconectado Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-11 | R-9 | E1-H2-T01 | Historial en Session Storage Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-12 | R-10 | E1-H2-T02 | Mensajes visibles Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-13 | R-11 | E1-H2-T03 | Contexto relacionado Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-14 | R-12 | E1-H2-T04 | Nueva sesión Kanban: Terminado | No ejecutado |

Procedimientos y criterios de aceptación:

CP-07 — Conectividad Ollama. Pasos: Iniciar Ollama; enviar pregunta desde el sitio.  Resultado esperado: El servicio responde a la solicitud sin error de conexión.  Evidencia sugerida: Captura chat y registro de servicio.

CP-08 — Envío de prompt. Pasos: Enviar pregunta normal y observar solicitud.  Resultado esperado: El modelo recibe la consulta prevista.  Evidencia sugerida: DevTools/red o log local.

CP-09 — Mostrar respuesta IA. Pasos: Preguntar por un trámite o servicio.  Resultado esperado: La respuesta recibida se visualiza de forma legible.  Evidencia sugerida: Captura de respuesta.

CP-10 — Ollama desconectado. Pasos: Detener Ollama en ambiente de prueba; preguntar.  Resultado esperado: Se informa indisponibilidad; no queda bloqueado el chat.  Evidencia sugerida: Captura de error controlado.

CP-11 — Historial en Session Storage. Pasos: Enviar dos mensajes; revisar Session Storage y recargar.  Resultado esperado: El historial temporal se conserva según alcance de sesión.  Evidencia sugerida: Capturas chat y DevTools.

CP-12 — Mensajes visibles. Pasos: Intercambiar varias respuestas; desplazar el historial.  Resultado esperado: Los mensajes existentes siguen visibles durante sesión.  Evidencia sugerida: Captura con varios mensajes.

CP-13 — Contexto relacionado. Pasos: Preguntar por carrera y luego «¿Cuánto dura?».  Resultado esperado: La segunda respuesta usa el contexto cuando corresponde.  Evidencia sugerida: Captura de conversación.

CP-14 — Nueva sesión. Pasos: Cerrar y abrir una nueva sesión según el sistema.  Resultado esperado: El historial se reinicia bajo las condiciones definidas.  Evidencia sugerida: Capturas antes y después.

Resultado obtenido: pendiente de ejecución. Referencias a evidencias: pendientes de adjuntar.

## Sprint 3 — Casos de prueba

| Caso | Requisito | Tarea | Prueba y avance Kanban | Estado prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-15 | R-13 | E3-H1-T01 | Detectar sección pertinente Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-16 | R-14 | E3-H1-T02 | Desplazamiento a sección Kanban: Terminado | No ejecutado |
| CP-17 | R-15 | E3-H1-T03 | Abrir menú necesario Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-18 | R-13 | E3-H1-T04 | Sección no encontrada Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-19 | R-16 | E3-H2-T01 | Resaltar contenido Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-20 | R-16 | E3-H2-T02 | Actualizar resaltado Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-21 | R-15 | E3-H3-T03 | Elemento no disponible Kanban: Pendiente | No ejecutado |

Procedimientos y criterios de aceptación:

CP-15 — Detectar sección pertinente. Pasos: Solicitar información identificable del sitio.  Resultado esperado: El sistema identifica la sección relacionada.  Evidencia sugerida: Captura de sección identificada.

CP-16 — Desplazamiento a sección. Pasos: Pedir que muestre una sección existente.  Resultado esperado: El sitio se desplaza hasta el destino correcto.  Evidencia sugerida: Video corto o dos capturas.

CP-17 — Abrir menú necesario. Pasos: Solicitar opción ubicada en menú cerrado.  Resultado esperado: El menú requerido se abre y permite encontrar destino.  Evidencia sugerida: Video o capturas.

CP-18 — Sección no encontrada. Pasos: Consultar por una sección inexistente.  Resultado esperado: Se entrega respuesta controlada y no se navega a destino incorrecto.  Evidencia sugerida: Captura sin resultado.

CP-19 — Resaltar contenido. Pasos: Solicitar ubicación de información visible.  Resultado esperado: El contenido pertinente se destaca.  Evidencia sugerida: Captura con resaltado.

CP-20 — Actualizar resaltado. Pasos: Hacer dos consultas hacia secciones distintas.  Resultado esperado: El resaltado cambia según la consulta vigente.  Evidencia sugerida: Capturas consecutivas.

CP-21 — Elemento no disponible. Pasos: Intentar guiar hacia elemento ausente o deshabilitado.  Resultado esperado: Se controla el fallo sin romper la interfaz.  Evidencia sugerida: Captura o registro consola.

Resultado obtenido: pendiente de ejecución. Referencias a evidencias: pendientes de adjuntar.

## Sprint 4 — Casos de prueba

| Caso | Requisito | Tarea | Prueba y avance Kanban | Estado prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-22 | R-17 | E2-H2-T01 | Consulta ambigua Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-23 | R-17 | E2-H2-T02 | Solicitar aclaración Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-24 | R-17 | E2-H2-T03 | Procesar aclaración Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-25 | R-17 | E2-H2-T04 | Sin información suficiente Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-26 | R-18 | E4-H2-T02 | Privacidad de sesión Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-27 | R-19 | E4-H2-T02 | Tiempo de respuesta Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-28 | R-20 / R-21 | E4-H2-T02 | Usabilidad y navegadores Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-29 | R-22 | E4-H2-T02 | Recuperación de servicio Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-30 | R-23 | E4-H2-T02 | Despliegue Docker Kanban: Pendiente | No ejecutado |
| CP-31 | R-24 | E4-H2-T02 | Mantenibilidad funcional Kanban: Pendiente | No ejecutado |

Procedimientos y criterios de aceptación:

CP-22 — Consulta ambigua. Pasos: Preguntar «¿Dónde está eso?».  Resultado esperado: Se detecta ambigüedad cuando falta contexto.  Evidencia sugerida: Captura de consulta.

CP-23 — Solicitar aclaración. Pasos: Hacer una pregunta con múltiples interpretaciones.  Resultado esperado: Duco solicita precisar o reformular.  Evidencia sugerida: Captura de solicitud.

CP-24 — Procesar aclaración. Pasos: Responder a una aclaración solicitada.  Resultado esperado: Se vuelve a procesar la consulta con los nuevos datos.  Evidencia sugerida: Captura de intercambio.

CP-25 — Sin información suficiente. Pasos: Preguntar por información no disponible.  Resultado esperado: Duco expresa su limitación sin inventar una ubicación.  Evidencia sugerida: Captura de respuesta.

CP-26 — Privacidad de sesión. Pasos: Probar en perfil privado; cerrar sesión; inspeccionar almacenamiento.  Resultado esperado: El historial respeta la privacidad y el alcance temporal definidos.  Evidencia sugerida: DevTools y capturas.

CP-27 — Tiempo de respuesta. Pasos: Ejecutar 5 consultas con Ollama disponible y medir.  Resultado esperado: Mediciones registradas y contrastadas con criterio R-19.  Evidencia sugerida: Tabla de tiempos + captura.

CP-28 — Usabilidad y navegadores. Pasos: Probar interfaz en Chrome y Edge; tamaños de pantalla.  Resultado esperado: Interfaz legible y operable; registrar diferencias.  Evidencia sugerida: Capturas por navegador.

CP-29 — Recuperación de servicio. Pasos: Desconectar y reconectar Ollama; volver a consultar.  Resultado esperado: La aplicación informa el estado y recupera operación.  Evidencia sugerida: Video o log.

CP-30 — Despliegue Docker. Pasos: Desplegar desde configuración Docker cuando exista.  Resultado esperado: Los servicios previstos arrancan y funcionan en ambiente nuevo.  Evidencia sugerida: Log y captura de contenedores.

CP-31 — Mantenibilidad funcional. Pasos: Revisar módulos, documentación y cambios controlados.  Resultado esperado: Se documentan módulos y procedimiento de ajuste.  Evidencia sugerida: Checklist técnica o revisión de código.

Resultado obtenido: pendiente de ejecución. Referencias a evidencias: pendientes de adjuntar.

# 5. Registro de ejecución y evidencias

Rellenar esta ficha una vez por cada ejecución real. Duplicarla cuando se hagan reintentos o pruebas en distintos navegadores.

| Campo | Registro a completar |
| --- | --- |
| ID caso / requisito | CP-___ / R-___ |
| Sprint y tarea | Sprint ___ / E_-H_-T__ |
| Fecha y ejecutor | Pendiente |
| Entorno | URL, navegador, versión, Ollama, modelo y commit (si aplica) |
| Datos de entrada y pasos | Pendiente |
| Resultado esperado | Tomar de la matriz de casos |
| Resultado obtenido | Pendiente de observación |
| Estado | No ejecutado / Aprobado / Fallido / Bloqueado |
| Evidencia | Ruta o enlace a captura, video o log |
| Incidencia / corrección / reprueba | Pendiente |

# 6. Índice de evidencias por sprint

| Sprint | Casos previstos | Evidencias a adjuntar | Situación al preparar el documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP-01 a CP-06 | Capturas del chat, mensajes y validaciones. | Sin evidencias aportadas; pendientes de ejecución. |
| 2 | CP-07 a CP-14 | Respuestas de Ollama, manejo de error, historial de sesión. | Sin evidencias aportadas; pendientes de ejecución. |
| 3 | CP-15 a CP-21 | Navegación a sección, menús, resaltado y fallos. | Sin evidencias aportadas; pendientes de ejecución. |
| 4 | CP-22 a CP-31 | Ambigüedad, integración, seguridad, rendimiento, compatibilidad, Docker. | Planificado; ejecución y evidencias pendientes. |

# 7. Criterio de aprobación y cierre

Un caso solo pasa a «Aprobado» cuando se registra la prueba ejecutada, su resultado observado cumple el criterio esperado y existe evidencia recuperable. La prueba «Fallida» requiere incidencia y reprueba. «Bloqueado» se utiliza si no existe todavía funcionalidad o dependencia disponible. El sprint puede concluir como proceso Scrum manteniendo casos y tareas pendientes; el cierre administrativo no implica aprobación de pruebas.

# 8. Pendientes para el equipo

Ejecutar los casos aplicables a las funcionalidades que ya funcionan y registrar sus resultados.

Agregar capturas reales y, cuando corresponda, registros de consola o red.

Actualizar las tareas pendientes del Kanban solamente cuando corresponda y con respaldo.

Ejecutar pruebas del Sprint 4 y registrar evidencias cuando se realice esa iteración.

Actualizar el manual de despliegue con los comandos y versiones efectivamente utilizados.