Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Duco Asiste — Asistente inteligente para la navegación del sitio web de Duoc UC |
| Fecha de preparación | 10 de septiembre de 2026 |
| Cliente | Usuarios del sitio web de Duoc UC (estudiantes, futuros estudiantes y visitantes) |
| Patrocinador principal | Por definir con el docente de Capstone |
| Gerente de proyecto | Equipo de proyecto Duco Asiste |

# Propósito y justificación del proyecto

El sitio web de Duoc UC concentra una gran cantidad de información académica, de admisión, sedes, carreras, beneficios, contacto y vida estudiantil. Esto puede dificultar que algunos usuarios encuentren rápidamente la información que necesitan. Duco Asiste busca facilitar esta navegación mediante un asistente basado en inteligencia artificial capaz de interpretar consultas, entregar respuestas contextuales y orientar al usuario hacia las secciones correspondientes del sitio. El proyecto permite aplicar competencias de desarrollo de software, desarrollo web, inteligencia artificial, ingeniería de requisitos e integración de tecnologías.

# Descripción del proyecto y entregables

Qué haremos: Desarrollar un prototipo funcional de Duco Asiste integrado al sitio web de Duoc UC, capaz de: • recibir consultas escritas por el usuario; • interpretar la intención de la consulta mediante inteligencia artificial; • generar respuestas basadas en la información disponible del sitio; • identificar y dirigir al usuario hacia secciones relevantes; • abrir o cerrar elementos de navegación cuando corresponda; • desplazarse hacia contenido relevante y resaltarlo visualmente; • mantener temporalmente el contexto de la conversación durante la sesión. ¿Qué entregaremos?: 1. Documento de requisitos y alcance. 2. Épicas, historias de usuario y Product Backlog priorizado. 3. Arquitectura y diseño técnico de la solución. 4. Sprint Backlog y evidencias de planificación por Sprint. 5. Prototipo funcional del asistente integrado con Ollama. 6. Funciones de búsqueda, redirección y resaltado dentro del sitio. 7. Plan y evidencias de pruebas. 8. Burndown, Kanban, registros de Daily Meeting y retrospectivas. 9. Dockerfile/configuración de despliegue y README. 10. Documentación técnica, evidencias y versión final del proyecto.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un asistente IA que facilite la navegación y búsqueda de información en el sitio web de Duoc UC. | Prototipo funcional capaz de recibir consultas y orientar al usuario hacia información relevante. |
| Integrar comprensión de consultas y generación de respuestas mediante Ollama. | Consultas principales procesadas y respondidas según criterios de aceptación definidos. |
| Implementar navegación inteligente, redirección, desplazamiento y resaltado visual. | Funcionalidades de navegación integradas y validadas mediante pruebas. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Sprint 1 — Definición, requisitos, Épicas, Product Backlog y diseño inicial. | Backlog priorizado, alcance y diseño base aprobados por el equipo. |
| Sprint 2 — Desarrollo del asistente IA e integración con Ollama. | Incremento funcional: recepción, interpretación y generación de respuestas. |
| Sprint 3 y 4 — Navegación inteligente, integración, pruebas, correcciones y cierre. | Versión integrada y posteriormente versión final con pruebas y documentación. |
| Costo |  |
| Costo estimado del proyecto. | Se calculará a partir de las horas asignadas a las actividades de cada Sprint y los recursos utilizados. |
| Uso de herramientas y servicios disponibles. | Priorizar herramientas gratuitas/locales para mantener bajo el costo directo. |
| Control de esfuerzo por Sprint. | Horas planificadas y reales registradas en Sprint Backlog; desviaciones revisadas en cada cierre de Sprint. |
| Calidad |  |
| Criterios de aceptación y Definition of Done. | 100% de historias declaradas terminadas cumplen sus criterios de aceptación y DoD. |
| Pruebas funcionales y de integración. | Sin errores críticos abiertos en las funcionalidades incluidas en la entrega final. |
| Documentación y evidencias del proyecto. | Product/Sprint Backlog, pruebas, minutas, Daily, retrospectivas y documentación técnica actualizados. |
| Otros |  |
| Dependencias: acceso al contenido del sitio y disponibilidad del entorno de IA local. | Dependencias verificadas al inicio de cada Sprint y alternativas documentadas ante restricciones. |
| Recursos: equipo, computadores y herramientas de desarrollo. | Recursos necesarios disponibles para las actividades planificadas. |
| Restricciones: tiempo académico, permisos del sitio y capacidad del entorno local. | Alcance priorizado mediante MVP y Product Backlog para ajustarse al semestre. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

El proyecto presenta riesgos que deben revisarse durante los Sprints: • Acceso limitado o cambios en el sitio web de Duoc UC — podrían afectar la navegación automatizada. Mitigación: trabajar con un prototipo controlado y mantener selectores/funciones desacopladas. • Respuestas incorrectas o poco precisas de la IA — podrían orientar mal al usuario. Mitigación: limitar el contexto, definir criterios de respuesta y realizar pruebas con consultas representativas. • Rendimiento del modelo local — Ollama puede depender de los recursos del computador. Mitigación: optimizar prompts, limitar contexto y probar configuraciones adecuadas. • Integración entre asistente y elementos del sitio — cambios en menús o estructura pueden producir errores. Mitigación: realizar pruebas de integración frecuentes. • Alcance excesivo para el semestre — demasiadas funcionalidades pueden retrasar la entrega. Mitigación: priorizar un MVP mediante Product Backlog y Sprints. • Falta de coordinación del equipo — puede generar tareas duplicadas o pendientes. Mitigación: utilizar Kanban, Daily Meeting, minutas y responsables definidos. • Seguridad y privacidad — evitar almacenar innecesariamente información del usuario. Mitigación: mantener historial temporal en Session Storage y no incorporar datos sensibles en el prototipo.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución y alcance inicial | 14/09/2026 |
| Kick-off y planificación inicial del proyecto | 14/09/2026 |
| Sprint 1 — Requisitos, Épicas, Product Backlog y diseño inicial | 14/09/2026 a 27/09/2026 |
| Entrega Sprint 1 | 27/09/2026 |
| Sprint 2 — Asistente IA e integración con Ollama | 28/09/2026 a 11/10/2026 |
| Entrega Sprint 2 | 11/10/2026 |
| Sprint 3 — Navegación inteligente e integración de interfaz | 12/10/2026 a 25/10/2026 |
| Entrega Sprint 3 | 25/10/2026 |
| Sprint 4 — Pruebas, correcciones, documentación y Release final | 26/10/2026 a 08/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Presupuesto inicial: por definir mediante la estimación de horas de trabajo de cada integrante y de las actividades de los Sprint Backlog. El proyecto priorizará herramientas sin costo de licencia para el prototipo, incluyendo Ollama como servidor local de IA y herramientas de desarrollo disponibles para el equipo. Los costos directos adicionales deberán registrarse si aparecen durante la ejecución. La estimación definitiva de costo y horas se incorporará una vez aplicada la plantilla de actividades/horas entregada por el docente.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Matías Peredo | Integrante del equipo | Duco Asiste / Capstone |
| Elías Cornejo | Integrante del equipo | Duco Asiste / Capstone |
| Nicolás Huenchuñir | Integrante del equipo | Duco Asiste / Capstone |
| Docente de Capstone | Docente / Revisor | Duoc UC |
| Usuarios del sitio Duoc UC | Usuarios finales | Estudiantes, postulantes y visitantes |
| Duoc UC | Organización relacionada con el contexto del proyecto | Institución |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Equipo Duco Asiste | Gestión y desarrollo del proyecto | Capstone |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | El equipo distribuye las actividades entre sus integrantes según las responsabilidades y la capacidad disponible de cada Sprint. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | El equipo registra horas y costos estimados. Cualquier gasto adicional o cambio importante de alcance debe ser revisado antes de incorporarse. |
| Decisiones técnicas | El equipo puede seleccionar herramientas, configuraciones y alternativas técnicas dentro del alcance académico definido para Duco. |
| Resolución de conflictos | Los desacuerdos se revisan en reunión de equipo. Si afectan el alcance o la evaluación y no se resuelven internamente, se consulta al docente. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Equipo Duco Asiste → resolución operativa y técnica. Docente de Capstone → orientación y validación académica cuando el cambio afecta alcance, entregables o evaluación. Limitación: el proyecto no representa una implementación oficial de Duoc UC ni supone permisos institucionales no otorgados. |

# Personal y recursos pre asignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Matías Peredo | Desarrollo de interfaz, búsqueda y redirección |
| Elías Cornejo | Desarrollo del asistente IA y lógica de respuestas |
| Nicolás Huenchuñir | Pruebas, validación, documentación e integración |
| Computadores del equipo | Desarrollo y pruebas |
| Ollama / modelo de IA local | Procesamiento de consultas |
| Visual Studio Code / herramientas web | Desarrollo de software |
| Git / repositorio del proyecto | Control de versiones |
| Docker | Portabilidad y despliegue |
| Sitio web de Duoc UC / prototipo controlado | Contexto y pruebas de navegación |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Matías Peredo — Integrante del equipo | Por definir |  |
| Elías Cornejo — Integrante del equipo | Por definir |  |
| Nicolás Huenchuñir — Integrante del equipo | Por definir |  |
| Docente de Capstone — Revisión académica | Por definir |  |