Resumen de la Reunión Retrospectiva

Duco Asiste — Sprint 1

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Duco Asiste — Asistente inteligente para la navegación del sitio web de Duoc UC |
| Lugar | Duoc UC / reunión del equipo de proyecto |
| Fecha | 27/09/2026 |
| Número de iteración / Sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas y asistentes | Matías Peredo; Elías Cornejo; Nicolás Huenchuñir |
| Estado del Kanban considerado | 2 terminadas / 6 pendientes / 0 en proceso |

Esta retrospectiva fue reajustada según los estados registrados en el Kanban entregado.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | • Se completó la apertura y cierre de la interfaz de chat (E4-H1-T02). • Se completó la posibilidad de realizar nuevas consultas dentro de la misma conversación (E1-H1-T04). • El equipo ya cuenta con una estructura de tareas clara para continuar el desarrollo del chat. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | • Quedaron pendientes 6 de las 8 tareas planificadas del Sprint. • Aún falta completar el diseño visual, el envío y visualización de mensajes y la continuidad del chat durante la navegación. • También permanecen pendientes el campo de consulta, la validación de consultas vacías y el flujo de consultas válidas. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | • Priorizar las tareas base de la interfaz y del flujo de consultas antes de agregar nuevas funciones. • Dividir las tareas pendientes en avances diarios más pequeños y actualizar el Kanban al iniciar cada una. • Coordinar a Matías, Elías y Nicolás para validar las funciones del chat a medida que se completen. |

Resumen de la Reunión Retrospectiva

Duco Asiste — Sprint 2

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Duco Asiste — Asistente inteligente para la navegación del sitio web de Duoc UC |
| Lugar | Duoc UC / reunión del equipo de proyecto |
| Fecha | 11/10/2026 |
| Número de iteración / Sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas y asistentes | Matías Peredo; Elías Cornejo; Nicolás Huenchuñir |
| Estado del Kanban considerado | 6 terminadas / 2 pendientes / 0 en proceso |

Esta retrospectiva fue reajustada según los estados registrados en el Kanban entregado.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | • Se completó la configuración e integración con Ollama (E2-H1-T01 a E2-H1-T04). • Se completó la recuperación de mensajes de la sesión (E1-H2-T02). • Se completó el reinicio del historial al comenzar una nueva sesión (E1-H2-T04). |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | • Quedó pendiente implementar el almacenamiento temporal del historial con Session Storage (E1-H2-T01). • Quedó pendiente incorporar el contexto previo en consultas relacionadas (E1-H2-T03). • Las tareas pendientes son importantes para que la conversación mantenga continuidad real. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | • Completar primero Session Storage para asegurar la persistencia temporal del historial. • Después integrar el contexto previo con las respuestas de Ollama. • Realizar pruebas conjuntas de IA, historial y contexto antes de cerrar estas funcionalidades. |

Resumen de la Reunión Retrospectiva

Duco Asiste — Sprint 3

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Duco Asiste — Asistente inteligente para la navegación del sitio web de Duoc UC |
| Lugar | Duoc UC / reunión del equipo de proyecto |
| Fecha | 25/10/2026 |
| Número de iteración / Sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas y asistentes | Matías Peredo; Elías Cornejo; Nicolás Huenchuñir |
| Estado del Kanban considerado | 2 terminadas / 10 pendientes / 0 en proceso |

Esta retrospectiva fue reajustada según los estados registrados en el Kanban entregado.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | • Se completó la identificación de secciones del sitio relacionadas con la consulta (E3-H1-T01). • Se completó el desplazamiento hacia la sección identificada (E3-H1-T02). • Estas dos tareas establecen la base para la navegación inteligente de Duco. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | • Quedaron pendientes 10 de las 12 tareas planificadas del Sprint. • Aún faltan apertura de menús, resaltado de contenido e interacción con elementos de navegación. • También permanecen pendientes las validaciones y el manejo de errores cuando elementos o secciones no estén disponibles. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | • Priorizar apertura de menús y resaltado para completar el flujo principal de navegación. • Trabajar las tareas de interacción y validación en bloques pequeños para reducir la carga pendiente. • Realizar pruebas después de cada función de navegación antes de continuar con la siguiente. |

Resumen de la Reunión Retrospectiva

Duco Asiste — Sprint 4

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Duco Asiste — Asistente inteligente para la navegación del sitio web de Duoc UC |
| Lugar | Duoc UC / reunión del equipo de proyecto |
| Fecha | 08/11/2026 |
| Número de iteración / Sprint | Sprint 4 |
| Personas convocadas y asistentes | Matías Peredo; Elías Cornejo; Nicolás Huenchuñir |
| Estado del Kanban considerado | 0 terminadas / 8 pendientes / 0 en proceso |

Esta retrospectiva fue reajustada según los estados registrados en el Kanban entregado.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | • Las tareas del Sprint están definidas y asignadas a los responsables correspondientes. • Los criterios de aceptación existentes permiten preparar las futuras pruebas funcionales. • El Sprint contempla tanto mejoras en consultas ambiguas como validación final del producto. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | • Las 8 tareas del Sprint permanecen pendientes en el Kanban. • Todavía no se ha iniciado la lógica de aclaración de consultas ambiguas. • Tampoco se han iniciado los casos de prueba, ejecución de pruebas, registro de incidencias ni consolidación de evidencias. |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | • Comenzar por la detección y aclaración de consultas ambiguas antes de la validación final. • Preparar los casos de prueba en paralelo a las últimas funcionalidades para evitar acumular trabajo al cierre. • Actualizar el Kanban cuando una tarea pase a En proceso y registrar evidencia cuando pase a Terminado. |